花都区关于加强产业用地管理工作意见

（征求意见稿）

为节约土地利用资源，提高土地利用效率，防止土地资源闲置，规范用地行为，根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《节约集约利用土地规定》（国土资源部第61号令）、《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办〔2014〕12号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市提高工业用地利用效率实行办法的通知》（穗府办〔2015〕11号）等文件精神，制定本工作意见。

一、指导思想

认真贯彻资源节约优先战略，坚持“优地优用，严进严出”的基本原则，紧紧围绕节约集约用地这一核心，从加强土地供前供后监管入手，充分挖掘土地利用潜力，提高土地利用效率和效益，推动我区经济健康可持续发展，增强我区经济发展活力。

二、工作目标

通过加强土地供前供后监管，提高产业用地利用效率，促进我区土地节约集约利用。各单位要各司其职，加强协作，着力形成制度化的工作体系和长效机制，确保工作成效。

三、职责分工

建立由国规、发改、科工信、商务、财政、环保、税务、住建、土储中心、镇（街）等相关部门组成的联合监管制度。

区国规局负责全区产业用地出让工作，以及对项目用地面积、用途以及土地出让金、动竣工、规划控制指标（包括用地性质、总建筑面积、建筑占地面积、容积率、建筑密度、绿地率）履约情况进行监管。

区商务局负责全区产业用地招商引资工作的统筹协调，提供产业用地的招商条件。

区发改、科工信负责产业准入标准、产业用地标准以及工业用地评价考核标准的制定，并对项目性质、产业政策执行情况、投资额、单位土地面积投资强度等指标落实情况进行监管。

区住建局负责土地公开出让后地块的建设审批和监管。

区财政局负责储备资金的划付以及履约保证金等相关资金的管理工作。

区环保局负责对公开出让用地提出环保政策性要求，并对公开出让的具体建设项目用地环境保护进行监督管理。

区土储中心负责全区土地储备以及出让的前期准备、土地移交等工作。

各镇（街）、管委会负责储备地块的具体征地工作、配合用地报批、交地等工作，并参与项目动竣工、投产等情况的履约考核工作。

- 工作措施

（一）加强产业用地供应前期管理。

1、提高项目准入门槛，从源头上保障节约集约用地。

区招商引资领导小组统筹招商，在招商阶段合理设定注册资本、投资强度、产业类型、投入产出标准、用地规模、环保要求,并与招商企业签订意向书，明确用地规模、资金、产业类型、投资强度、税收要求等事项，其中用地规模须提交用地规模论证报告，资金情况须提交资金审计报告。以提高准入门槛，引进高效能、税收稳定、无污染的企业进驻，保障土地资源开发利用与我区产业结构、税收、生态环境保护和谐结合，为我区经济发展创造良好环境。

- 加大力度清理历史招商项目，扩宽土地储备来源。区商务局会同各镇（街）对历史上招商企业已投入资金征地、填土、缴交税费等项目进行重新审查，由区土地开发储备中心组织落实专项资金，由原招商部门对地块符合“两规”但不符合现行项目准入要求的予以清退，被清退后的土地重新招商并推进土地储备和出让工作。

- 提高工业用地容积率，促进土地高效利用。鼓励土地使用者在符合规划的前提下，通过厂房加层、厂区改造、内部用地整理、开发建设地下空间等途径提高土地利用率。用地单位向国规局申请提高产业用地容积率，可按《广州市人民政府办公厅关于印发广州市提高工业用地利用效率试行办法的通知》（穗府办〔2015〕11号）的相关规定申请办理（物流用地除外）。

4、实行履约监管协议书及履约保证金制度。区国规局在拟定出让方案时，明确拟出让地块产业类型、投资、产出、税收等要求（具体由发改、科工信、商务局在产业咨询复函里予以明确），出让方案经市政府批准后，将有关产业要求纳入土地出让合同，并将违约责任纳入履约监管协议书，履约监管协议书作为公告合同附件一并在网站公示。

5、规范土地出让流程，提高土地出让效率。

（1）区土储中心取得储备地块《规划条件》和《同意用地结案书》，完成土地收储。

（2）区土储中心咨询发改、科工信、环保等部门关于产业方面的意见，并咨询文广局关于文物保护方面的意见；其中咨询科工信局提出项目产业类型意见、商务局提出项目准入要求（包括：产业类型、投资、产出、税收、投资强度等招商要求）及招商条件。

（3）区国规局（区土地利用发展中心）通过摇珠确定评估公司并委托其对储备地块进行地价评估。

（4）区国规局根据相关部门的产业意见及项目准入要求、评估地价结果等情况拟定出让方案，并提交区土地管理委员会审议。

（5）出让方案上报市国规委，经市土地管理委员会审议通过并经市政府批准后，由区国规局委托市公共资源中心公开出让。

（6）市国规委发布出让公告。

（7）接受网上报名和网上报价。

（8）网上竞买并签订土地出让合同，同时由区商务局同用地单位签订履约监管协议书。

（9）区土储中心与土地受让人签订交地确认书。

（二）加强产业用地土地供后监管

1、建立建设用地动竣工申报制度

（1）签订《国有建设用地使用权出让合同》的用地，用地单位应在建设项目动、竣工之日起15日内向区国规局书面申报动、竣工情况。

（2）区国规局自受理申报之日起10个工作日内对《国有建设用地使用权出让合同》约定动工、竣工情况进行核查，并在动工、竣工日期现场踏勘后上传土地监测监管系统。

（3）凡在出让合同约定期限内未动工、竣工的，土地使用权人应在约定到期前30日内，向市国规委书面申请延期，填写《广州市国有建设用地开工竣工延期申请表》，并提供延迟动、竣工的书面说明（加盖用地单位公章）及证明材料。

（4）对不执行动竣工申报制度或提供虚假材料的用地单位，由区国规局报告市国规委，市国规委向社会公示，并限制其参加土地竞买活动。

2、建立土地利用动态巡查预警制度

（1）区国规局建立分片包干、责任到人的巡查工作制度，各镇（街）国土所开展日常巡查工作，做到全面巡查和重点巡查相结合，确保每三个月对监管对象进行一次全面巡查，并将巡查情况、现场照片、其他相关情况说明等材料及时录入供后监管信息系统。

（2）对土地出让合同约定的动工、竣工时间前60天尚未动工、竣工的，由区国规局发出《开工提醒书》或《竣工提醒书》，提醒并督促用地单位按期动工或竣工，并提示违约风险和责任。

（3）对于未按照出让合同约定或建设用地批准书规定的时间动、竣工的，区国规局应于超过约定动、竣工时间之日起10天内向用地单位发出动、竣工催告函，并跟踪监管。在监管过程中发现建设用地涉嫌土地闲置的，应核查相关情况，严格按闲置土地调查认定处置的要求处理并将相关情况按要求上传土地监测监管系统。

3、建立建设项目监管制度

区国规部门按出让合同约定的动、竣工时间对建设项目的动、竣工情况进行监管，按期动、竣工的，在用地单位提交动、竣工申报材料后的10个工作日内，分别将履约保证金的40%退还到用地单位账户。

厂房按规定要求竣工、设备全部安装完成、项目投入生产或试生产后，区招商引资领导小组组织发改、科工信、税务、国规等相关部门组织按履约监管协议书约定的内容进行监管。投产或试生产三年内，达到履约监管协议书约定的，全额退还剩余履约保证金，对项目用地投入产出效率排名前列的企业，给予表彰奖励，并优先考虑安排企业扩大再生产用地。未达到履约监管协议书约定的，按协议书约定追究违约责任。

- 试行工业用地使用权先租赁后出让和弹性年期出让。对有条件的镇（街），参照上级有关政策文件试行工业用地使用权先租赁后出让和弹性年期出让，通过建立用地项目土地利用绩效评估，根据评估情况合理设定出让年限。

5、加大闲置土地处置力度，对自身因素导致的闲置土地从严处理，盘活土地资源，闲置收回的土地纳入土地储备，优先用于新兴产业项目用地。

6、引入产业用地主动退出机制，盘活存量用地。在工业项目约定的动工日期前或投产后，因企业自身原因无法建设或运营的，受让人可申请解除土地出让合同，经出让人同意，按照约定终止合同，收回建设用地使用权，返还剩余年期土地出让价款；对地上建筑物的补偿，可采取残值补偿、无偿收回、由受让人恢复原状等方式处置，并在土地出让合同中予以约定。

7、建立土地利用监管信息公示制度

（1）区国规局应及时将年度土地供应计划在本单位门户网站向社会公开。具体项目出让成交后，应同时在门户网站向社会公示土地出让成交结果。

（2）建设用地依法批准，取得《建设用地批准书》后，区国规局应监督用地单位在施工现场显著位置悬挂《建设用地批准书》公示牌直至项目通过竣工验收日为止，公布建设用地使用权人、《建设用地批准书》文号、用途、面积、动工日期、竣工日期、监管机构、举报电话等内容，方便社会监督。

（3）区国规局定期在门户网站向社会公布土地使用权人未按出让合同约定条款履行责任和义务的宗地信息、违规开发利用土地及闲置土地查处信息。

五、保障措施

（一）加强组织协调，充分利用区土地管理委员会议事平台。各成员单位要充分发挥职能作用，加强协调配合，形成合力，加快落实各项管理工作。

（二）区商务局会同发改、科工信、国规、财政、环保等局制定项目准入指导意见，提高工业用地准入门槛，进一步提升工业用地产出效率。

（三）区科工信会同发改、国规、财政、商务局等部门结合履行协议书的约定事项完善工业用地评价考核制度， 明确对亩均产值、亩均税收等新增指标的认定、考核标准。

（四）建立评价考核制度。进一步完善节约集约利用评价考核机制，镇（街）负责监督产业用地项目的动、竣工、投产情况，督促辖区范围内产业用地用地单位履行履约监管协议书约定的各项义务，履约监管协议书执行情况纳入节约集约利用评价考核，区政府于每年底组织区国规、发改、商务、财政、科工信、环保等相关部门，对各镇（街）节约集约用地情况进行评估考核，其结果作为对各镇（街）评优评先的重要依据。必要时可由政府购买服务开展考核工作。

（五）加快编制产业园区规划。国规局应会同发改局编制和完善我区重点产业园区规划，为项目落地创造有利条件。产业园区要以城市建设为依托，要把城市建设与经济、产业、生态环境和人口发展等有机结合起来，拓宽发展空间，完善城市功能，提高城市品位。

（六）其他事项

1、本意见所表述的产业用地包括工业用地和物流用地，已纳入“三旧”改造范围且拟申请进行“三旧”改造的工业用地除外。

2、本意见中下列用语的含义：

动工：依法取得《建筑工程规划许可证》等施工批准文件并进场施工（永久性工程正式破土开槽、打永久桩开始施工）。

竣工：项目完成竣工验收，取得《建设工程规划验收合格证》。

3、本意见自公布之日起实施，有效期五年。

附件：1、招商引资合作意向书（模板）

2、产业建设项目履约监管协议书（模板）

年    月   日

附件1

招商引资合作意向书（模板）

甲方：

乙方：

按照花都区招商引资的要求，为了促进花都区的发展，优化产业结构、提高土地利用效率，现经甲乙双方的多次磋商，暂达成如下意向：

一、拟建项目名称：

二、拟建项目产业类型：

三、项目拟选位置：

四、项目意向面积：（需乙方提供用地规模论证报告）

五、双方责任和义务

1、甲方应根据花都区产业政策和发展要求，为产业用地项目提供指导性服务。乙方参与土地竞买并取得土地，土地面积根据乙方提供的土地规模论证报告为基础，由甲方根据规划、产业、投资规模等情况审核确定。

2、甲方负责协调相关部门指导乙方办理项目进驻涉及的立项、环保、产业、用地、规划、建设等各方面手续。

3、乙方须在本区范围内注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本区内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内。

4、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益，乙方承诺项目总投资额不低于        万元；项目固定资产投资强度不低于          万元/亩；项目亩均产值不低于       万元/亩，亩均年税收不低于      万元/亩；

5、乙方须承诺提供自有资金用于竞买土地（以自有资金审计报告为准）。

6、乙方须按照国有建设用地使用权出让合同约定的动工期限开工建设，否则依法追究动工违约和闲置责任。

六、本意向书经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后生效，在乙方签订国有建设用地使用权出让合同的同时，甲乙双方签订履约监管协议书，履约监管协议书签订后本意向书自动终止。

甲方：签字(章)             乙方：签字(章)

年    月    日

附件2

产业建设项目履约监管协议书（模板）

甲方：                 （区政府委托部门）

乙方：                 （土地竞得人）

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市提高工业用地利用效率实行办法的通知》（穗府办〔2015〕11号）、《花都区关于加强产业用地管理工作意见》等有关文件规定，为进一步提升我区产业项目的质量和水平，促进土地节约集约利用，甲乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，订立此协议。

一、地块基本情况

宗地编号：

出让合同编号：

土地位置：

土地用途：

总用地面积（平方米）：

净用地面积（平方米）：

建筑面积（平方米）：

准入产业类型：

项目总投资额（万元）：

项目在实际交地之日起       个月内动工建设；

项目在实际动工之日起      个月内竣工。

二、双方权利和义务

（一）甲方应根据花都区产业政策和发展要求，为产业用地项目提供指导性服务。

（二）上述项目竣工投产后，甲方有权核验乙方建设项目的产业类型、固定资产投资强度、土地产出、税收、动竣工等事项落实情况。经核验乙方未能达到本协议所约定要求的，甲方可按照本协议书约定追究乙方的违约责任。

（三）乙方取得的上述产业用地只能用于            3   （准入产业类型）的项目建设。

（四）乙方同意按照本协议第一条约定的期限动工、竣工，但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为等动工开发必需的前期工作造成延迟的除外。动工时间以乙方领取《施工许可证》并进场施工打地基之日为准；竣工时间以该宗地的建设项目规划竣工验收合格之日为准。

（五）乙方承诺如下指标评价标准（以下简称“评价标准”）：

1、上述宗地的项目总投资额不低于        万元；

2、项目固定资产投资强度不低于          万元/亩；

3、项目亩均产值不低于       万元/亩，亩均年税收不低于      万元/亩；

4、在该宗地的建设项目竣工验收合格后          个月内，乙方应向甲方提出项目总投资额，固定资产投资强度以及上年度土地产出、年度税收等资料，配合甲方进行核验，如乙方未在上述期限内提交资料，视为乙方违约，按照本协议第三条约定处理。

5、其它要求：                  。

- 乙方应在本协议生效后10个工作日内，按照地块出让起始价30%的标准合计为     万元向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按投资企业履约的情况予以退还或没收。履约保证金由甲方存入专户，统一管理，不得挪用。履约保证金在项目动工、竣工、核验阶段分别按总投资额的40%、40%、20%比例返还。

（七）宗地在未通过核验之前转让土地使用权的，除满足土地使用权转让的法律法规政策规定和其他约定外，乙方须将宗地投资建设受本协议约束如实告知其受让方，并保证本协议的主体从乙方变更为其受让方。如乙方违反本条前述约定的，则乙方按照本协议第三条向甲方承担违约责任。

（八）本协议第一条地块基本情况经有关部门批准发生变动的，乙方应在获批准后30日内，向甲方申请办理地块基本情况变动备案。

（九）乙方在签订出让合同后，应按季向甲方书面报告项目进展情况，直至项目投产。

（十）对于甲方核验乙方建设项目的产业类型、总投资额、固定资产投资强度、土地产出、税收、环保要求等指标落实情况，乙方应主动配合，提供相关资料。

三、违约责任和本协议的终止

（一）乙方按出让合同约定准时动竣工的，在乙方向甲方提供动竣工证明（施工许可证、建设工程规划验收合格证、现场照片等）后的10个工作日内，甲方向乙方返还40%的履约保证金，未能按合同约定准时动竣工的，不予返还40%的履约保证金，每延期一日，按出让合同约定收取违约金；核验通过的，自核验通过之日起10个工作日内，甲方向乙方返还20%的履约保证金；核验不通过的，责成用地单位在1年内整改。整改不到位的可以按年补收履约监管协议书约定的税收与实际上缴税收的差额；整改后投资强度、亩均产值仍不到约定标准50%或亩均税收不到约定标准30%的，没收剩余履约保证金。

用地单位擅自改变项目的产业类型的，没收20%履约保证金，列入企业“黑名单”，不得参与我区土地一级市场交易。

建设项目投资强度或已投资额占开发投资总额比重未达到出让合同约定标准或违违反履约监管协议书相关约定的，不得转让土地使用权，土地使用权人应按照合同约定缴纳违约金，并继续履约。认定为闲置土地的，按闲置土地处置的相关规定进行处理。

土地使用权人未按照批准用途使用土地的，区国规局应当责令限期改正；拒不改正的，责令交还土地。

（二）乙方违反本协议第二条第（七）项导致本协议的主体未能导致本协议的主体未能变更为其受让方的，则本协议项下不能通过指标评价考核的违约责任对乙方有法律约束力。

（三）宗地的《国有建设用地使用权出让合同》提前终止的，本协议自动提前终止。

（四）本协议提前终止后，地上建筑物、构筑物及其附属设施补偿标准由甲方根据评估确定，但地上建筑物、构筑物及其附属设施根据法律规定或者其它协议已经获得补偿的，则乙方不能再要求甲方在给予任何补偿。根据法律法规需无偿收回或由受让人恢复原状等方式处置建筑物的，按相关法律法规处理。

（五）乙方本局本协议承担违约责任，不影响国土资源部门依据有关法律规定和宗地的《国有建设用地使用权出让合同》追究其相关法律责任。

四、争议解决方式

凡因本协议书引起的任何争议，由双方协商解决，若协商不成的，依法向人民法院起诉。

五、合同效力

1、本协议书一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

2、本协议书自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3、本协议书其他未尽事宜，双方通过友好协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等的法律效力。

六、本协议书于      年     月     日在中华人民共和国广东省广州市花都区签订。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：          委托代理人（签字）：

年  月   日                  年  月   日